**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года г. Спасск – Дальний № 532-па

**О внесении изменений в постановление администрации Спасского муниципального района от 03 октября 2017 года № 1414-па «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2018–2022 г.г.»**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Устава Спасского муниципального района, постановлений администрации Спасского муниципального района от 19 февраля 2014 года № 141-па «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Спасского муниципального района и их реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Спасского муниципального района», от 29 июня 2017 года № 844-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Спасского муниципального района на 2018 год и плановый период на 2019-2020 г.г.» администрация Спасского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить Муниципальную программу «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2018–2022 г.г.» в новой редакции.

2.Отделу информатизации и информационной безопасности администрации Спасского муниципального района (Товмасян Н.Е.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Спасского муниципального района в сети интернет.

3.Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава

Спасского муниципального района А.Я. Салутенков

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Спасского муниципального района

от 27 апреля 2018 года № 532-па

Муниципальная программа

«Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2018–2022 г.г.»

г. Спасск-Дальний

2018 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2018-2022 г.г.» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  Постановление администрации Спасского муниципального района от 19 февраля 2014 года № 141-па «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ Спасского муниципального района и их реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Спасского муниципального района»;  Постановление администрации Спасского муниципального района от 29 июня 2017 года № 844-па «Об утверждении перечня муниципальных программ Спасского муниципального района на 2018 год и плановый период на 2019-2020 г.г.» |
| Ответственные исполнители Программы | Отдел по делам ГО и ЧС администрации Спасского муниципального района (далее – отдел ГОЧС).  Управление градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района (далее - УГЗИО) |
| Основные цели Программы | 1. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, и нанесением ущерба территориям, расположенным в зоне влияния озера Ханка;  2. Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера. |
| Основные задачи Программы | 1. Предупреждение чрезвычайной ситуации, направленной на недопущение затопления с. Новосельское, расположенного на береговой линии озера Ханка, с. Спасское возле прохождения ручья Безымянный |
| Сроки реализации Программы | 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий | Мероприятия:  Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на недопущение затопления с. Новосельского, расположенного на береговой линии озера Ханка путем откачки воды в Нагорном канале Новосельской оросительной системы в с. Новосельское  Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству ручья Безымянный |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансовых средств, направленных на реализацию Программы составляет 8700,0 тыс. рублей, в том числе:  Предполагаемые к финансированию средства бюджета Приморского края:  2018 г.- 800,0 тыс. рублей;  2019 г.- 2400,0 тыс. рублей;  2020 г. – 2400,0 тыс. рублей;  средства бюджета Спасского муниципального района:  2018 г.- 700,0 тыс. рублей;  2019 г.- 600,0 тыс. рублей;  2020 г. – 600,0 тыс. рублей;  2021 г. – 600,0 тыс. рублей;  2022 г. – 600,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации Программы | Снижение рисков и смягчение последствий ЧС природного и техногенного характера. Предупреждение ЧС, направленное на недопущение затопления с. Новосельское и с. Спасское. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации Спасского муниципального района.  Отдел по делам ГО и ЧС администрации Спасского муниципального района организует работу по реализации Программы в рамках своих полномочий |

1.Анализ исходного состояния проблемы,

подлежащей решению на программной основе

В селе Новосельское имеются 440 строений из них заселены 380 домов на данный момент проживает 1175 человек.

В настоящее время подвержены подтоплению 86 домов, в которых проживает 306 человек.

Подтопление придомовых территорий в с. Новосельское происходит по ряду причин:

-наполнение сбросного Нагорного канала, в который происходит приток воды по системе каналов с Новосельской правобережной рисовой оросительной системы, т.к. с. Новосельское расположено в нижней части системы;

-происходит дренаж воды через песчаное основание дамбы обвалования вдоль Нагорного канала;

-повышение уровня воды в озере Ханка.

Подтопления происходят ежегодно:

1.28 июля 2013 года введен режим чрезвычайной ситуации. Подтапливаются придомовые участки по улицам Нагорная, Полевая, Молодёжная, Магистральная, Конторская.

Во время выполнения аварийно-спасательных работ затрачено свыше 4000,0 тыс. рублей из бюджетов разных уровней, на возмещение ущерба жителям с. Новосельское затрачено 920 тыс. рублей.

2.06-25 сентября 2014 года, в связи с подъёмом уровня воды в Нагорном канале Новосельской рисовой оросительной системы подтоплены придомовые территории в с. Новосельское. На территории поселения введен режим чрезвычайной ситуации.

3.30 марта-10 апреля 2015 года, в связи с подъёмом уровня воды в Нагорном канале подтоплены придомовые территории в. с Новосельское. На территории поселения введен режим чрезвычайной ситуации. Ущерб жителям составил 1950,00 тыс. рублей.

4.01-15 сентября 2015 года, в связи с подъёмом уровня воды в Нагорном канале подтоплены придомовые территории с. Новосельское. На территории поселения введен режим чрезвычайной ситуации.

5.01-13 октября 2015 года, вследствие того, что уровень воды в озере Ханка находится на экстремально высоком уровне, с усилением северо-западного ветра до 12 м/с и образования нагонной волны со стороны озера, уровень воды в реке Спасовка превысил критический на 38 см, начался перелив воды через автомобильные дороги на улицах Нагорная, Центральная и Набережная, что привело к подтоплению домов села Новосельское.

Пострадало 29 домовладений из них:

-в 15 домовладений вода затопила приусадебные участки и подошла к фундаментам домов, но в дома не вошла;

-14 домов были подвержены подтоплению.

Были нарушены условия жизни 69 человек.

Благодаря реализации подпрограммы «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2016– 2017 г.г.» Муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории Спасского муниципального района на период 2015 – 2017 г.г.» в 2016 году и в первом полугодии 2017 года подтоплений придомовых территорий в с. Новосельское не произошло.

На откачку воды из Нагорного канала израсходованы денежные средства из бюджетов разных уровней:

-в 2013 году на сумму 2141,50 тыс. рублей;

-в 2014 году на сумму 815,00 тыс. рублей;

-в 2015 году на сумму 2324,00 тыс. рублей;

-в 2016 году на сумму 3731,00 тыс. рублей.

**Ожидаемые характеристики гидрологического режима озера Ханка в 2018 году по информации ФГБУ «Приморское Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».**

Для характеристики уровня воды используются такие понятия, как «годовой уровень» (средний за год уровень); сезонный уровень (лето, зима), месячный уровень (осредненный за календарный месяц), локальный уровень (уровень в некотором отдельном конкретном месте на побережье озера на отдельный момент времени, или на момент измерения). Значения уровня выражаются в условной системе координат - в сантиметрах над «0» поста, или в абсолютных отметках - в метрах в Балтийской системе высот 1977 г. (БС-77).

Основная характеристика уровня озера - его среднегодовое значение, установленное путем осреднения данных постов наблюдения за календарный год.

В течение года уровень озера Ханка меняется по сезонам: осенью и зимой уровни снижаются, наивысшего значения достигают в летний период (июнь-август). Амплитуда сезонных колебаний обычно составляет около ± 10 см относительно среднегодового уровня.

Помимо сезонных, возможны локальные короткопериодные (до нескольких часов) колебания уровня, обусловленные воздействием локальных метеоусловий (волнение, ветровой сгон/нагон, сейши, их сочетание). Амплитуда таких отклонений может достигать ± 25-30 см, и более.

**Характеристика текущего состояния озера.** Нынешний уровень озера Ханка по своей величине относится к экстремально высоким, очень редкой повторяемости. Предыдущий исторический максимум (1975 г.) превышен на величину около 0,5 м.

**Дальнейшая динамика уровня озера.**

Динамика уровня озера Ханка в 2018 году будет зависеть от метеоусловий на водосборной территории озера в последующий период: при сохранении в 2018 году величины осадков на уровне среднемноголетних (климатическая норма), в 2018 году возможен рост среднегодового уровня озера на 5-10 см.

Село Новосельское расположено внутри рисовой оросительной системы (РОС). Отдельные ее участки находятся ниже уровня воды реки Спасовка, опоясывающей село, и озера Ханка, так как система польдерного типа (**По́льдер** — осушенный и возделанный низменный участок побережья. Польдеры обычно располагаются на месте низменных заболоченных побережий, часто ниже уровня поверхности воды, защищены от окружающих водоёмов валами, дамбами и другими гидротехническими сооружениями от затопления речными водами. Уровень грунтовых вод в польдерах регулируется дренажными устройствами, часто с машинной откачкой воды). Для защиты от подтопления водой из озера Ханка и реки Спасовка вокруг всей системы и села построена защитная дамба. С внутренней стороны ее проходит главный коллектор, собирающий воду, которую затем осушительная насосная станция № 3 перекачивает в р. Спасовка. Все кюветы Новосельского также впадают в этот коллектор. При минимальном уровне воды в нем территория села Новосельское не затапливается.

Весной вся снеговая вода с рисовой системы и села скатывается в главный коллектор. Если насосная станция по каким-то причинам не откачивает воду, то происходит подтопление села и отдельных частей рисовой системы. Уровень воды в р. Спасовка летом держится примерно на уровне озера Ханка, а в паводковый период и во время обильных осадков оказывается выше на 50-70 сантиметров. Учитывая, что в последние годы уровень Ханки повышается, для предотвращения подтопления территории с. Новосельское, без принудительной откачки воды из главного коллектора не обойтись.

В селе Спасское имеются 1783 строений из них заселены 1752 домов на данный момент проживает 5778 человек (по данным ВПН- 2010г.).

По территории с. Спасское проходит ручей Безымянный от территории сельского кладбища и пер. Николаевский до ул. Мельничная общей протяженностью более 800 м.

В период весенне-осенних паводков и во время обильных осадков происходит подъем уровня воды в ручье, что приводит к подтоплению 15 близь лежащих приусадебных участков.

Для предотвращения подтопления территории с. Спасское, без разработки комплексного проектного решения не обойтись.

2.Цели и задачи Программы

2.1.Целью Программы являются:

-снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, и нанесением ущерба территориям, расположенным в зоне влияния озера Ханка;

-минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера.

2.2.Задачами Программы являются:

-предупреждение чрезвычайной ситуации, направленной на недопущение затопления с. Спасское возле прохождения ручья Безымянный, с. Новосельского, расположенного на береговой линии озера Ханка;

-обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера;

-обеспечение эффективной деятельности и управления в системе защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории

Спасского муниципального района от наводнений на период 2018-2022 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения |  | Значения показателей | | | | |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021  год | 2022  год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **Программа «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений»** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество подтопленных придомовых территорий, вследствие подъёма уровня воды в озере Ханка и реке Спасовка | Доля подтопленных придомовых территорий от общего числа  % | % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| 1.2. | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на недопущение затопления с. Спасское возле прохождения ручья Безымянный, с. Новосельского, расположенного на береговой линии озера Ханка путем откачки воды в Нагорном канале Новосельской оросительной системы в с. Новосельское | Количество подтапливае  мых подворий граждан, проживающих в с. Спасское возле прохождения ручья Безымянный, с.Новосельское, расположенного на береговой территории озера Ханка, подвер  женному негативному воздействию вод, и защищенных от этого воздействия, в результате проведенных мероприятий по откачке воды | шт. | 101 | 101 | 86 | 86 | 86 |

3.Перечень мероприятий

и работ по реализации Программы

Перечень отдельных мероприятий по Программе, наименование ответственного исполнителя Программы, сроки и ожидаемые результаты их реализации, представлены в приложении № 1 к данной Программе.

4.Механизм реализации Программы

Управление реализацией мероприятий Программы и координацию деятельности осуществляет отдел ГОЧС, который вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся ситуации в Спасском муниципальном районе.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством размещения заказов на оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренным действующим законодательством.

По недопущению затопления с. Новосельского, по соглашению с руководством организации, производящей откачку воды из Нагорного канала на затворах подводящего канала насосной станции, выставляется контрольно-измерительная линейка. На линейке определяется предельно-допустимый уровень и отмечается красным цветом. Предельно-допустимым уровнем считается превышение отметки «0» на 50 см. За уровнем воды наблюдает дежурный машинист насосной станции, который ежедневно фиксирует показания в Журнале измерений уровня воды в Нагорном канале и передает информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Спасского муниципального района.

Откачка воды из Нагорного канала Новосельской рисовой оросительной системы производится насосной станцией. Включение насосов производится на основании акта измерения уровня воды в Нагорном канале. При повышении уровня воды в канале до предельно-допустимого, комиссия, утвержденная постановлением администрации Спасского муниципального района принимает решение на откачку. Образец акта представлен в приложении № 3 к данной Программе.

По ручью Безымянный – проведение аукциона на работы по обустройству.

5.Ресурсное обеспечение Программы

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за счет средств бюджетов всех уровней с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета, с оценкой расходов отдельных мероприятий по годам реализации Программы представлена в приложении № 2; 4 к Программе.

Мероприятия Программы и объёмы её финансирования уточняются ежегодно при формировании проекта муниципального бюджета на соответствующий финансовый год.

6.Координация мероприятий Программы

Заместитель главы администрации Спасского муниципального района, курирующий вопросы жизнеобеспечения осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы отделом ГОЧС, который при необходимости вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Контроль за целевым использованием денежных средств направленных на реализацию программных мероприятия осуществляет финансовое управление администрации Спасского муниципального района.

Отдел экономики администрации Спасского муниципального района ежеквартально и по итогам каждого года осуществляет анализ достижения показателей (индикаторов) Программы.

7.Оценка эффективности реализации Программы

Реализация Программы позволит защитить от подтопления придомовые территории села Новосельское вследствие подъёма уровня воды в озере Ханка.

Приложение № 1

к Муниципальной программе «Защита

населения и территории

Спасского муниципального района

от наводнений на период 2018-2022 г.г.»,

утвержденной постановлением

администрации Спасского муниципального района

от 27 апреля 2018 года № 532-па

ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

РЕАЛИЗУЕМЫХ В СОСТАВЕ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территории Спасского муниципального района

от наводнений на период 2018-2022 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соиспол-нитель) | Сроки исполнения | | Ожидаемый непосредственный результат |
| Начало реализации | Окончание реализации |
| 1. | Мероприятия по реализации Программы «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2018-2022 г.г.» | | | | |
| 1.1. | Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на недопущение затопления с. Новосельского, расположенного на береговой линии озера Ханка путем откачки воды в Нагорном канале Новосельской оросительной системы в с. Новосельское | Отдел ГОЧС | 2018 | 2022 | предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, и нанесением ущерба территориям, расположенным в зоне влияния озера Ханка;  -минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера |
| 1.2. | Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству ручья Безымянный | УГЗИО | 2018 | 2018 | предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных негативным воздействием вод, и нанесением ущерба территории с. Спасское |

Приложение № 2

к Муниципальной программе «Защита

населения и территории

Спасского муниципального района

от наводнений на период 2018-2022 г.г.»,

утвержденной постановлением

администрации Спасского муниципального района

от 27 апреля 2018 года № 532-па

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ НАВОДНЕНИЙ НА ПЕРИОД 2018-2022 Г.Г.»

за счет средств районного бюджета (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс.руб.), годы | | | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| 1. | Программа «Защита населения и территории Спасского муниципального района от наводнений на период 2018-2022 г.г.» | Отдел ГОЧС | 970 | 0309 | 1800000000 | 000 | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.1 | Мероприятие:  Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на недопущение затопления с. Новосельского, расположенного на береговой линии озера Ханка путем откачки воды в Нагорном канале Новосельской оросительной системы в с. Новосельское | Отдел ГОЧС | 970 | 0309 | 1800160100 | 244 | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.2 | Мероприятие:  Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству ручья Безымянный | УГЗИО | 970 | 0309 | 1800160500 | 244 | 500,0 | - | - | - | - |

Приложение № 3

к Муниципальной программе «Защита

населения и территории

Спасского муниципального района

от наводнений на период 2018-2022 г.г.»,

утвержденной постановлением

администрации Спасского муниципального района

от 27 апреля 2018 года № 532-па

АКТ

измерения уровня воды в Нагорном канале

« \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года с. Новосельское № \_\_\_\_\_\_\_

Комиссия, созданная на основании постановления администрации Спасского муниципального района от \_\_\_ № \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_» в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации  Спасского муниципального района | - |  |
| Представитель отдела сельского хозяйства администрации Спасского муниципального района | - |  |
| Начальник отдела жизнеобеспечения администрации Спасского муниципального района | - |  |
| Начальник отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Спасского муниципального района | - |  |
| Специалист администрации Спасского сельского поселения | - |  |
| Представитель насосной станции | - |  |

произвела измерение уровня воды в Нагорном канале с. Новосельское.

При измерению установлено:

1.Уровень воды повысился на \_\_\_\_ см.

Вывод:

для обеспечения безопасности населения с. Новосельское, в целях понижения уровня воды в Нагорном канале на \_\_\_ см, необходимо включение насосов насосной станции

Приложение № 4

к Муниципальной программе «Защита

населения и территории

Спасского муниципального района

от наводнений на период 2018-2022 г.г.»,

утвержденной постановлением

администрации Спасского муниципального района

от 27 апреля 2018 года № 532-па

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ПРИВЛЕКАЕМЫХ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЕЕ ЦЕЛЕЙ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, КРАЕВОГО

БЮДЖЕТА, ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ, БЮДЖЕТОВ СЕЛЬСКИХ

ПОСЕЛЕНИЙ СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ)

Муниципальная Программа «Защита населения и территории

Спасского муниципального района от наводнений на период 2018-2022 г.г.»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование Программы, отдельного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 1. | Муниципальная Программа «Защита населения и территории  Спасского муниципального района от наводнений на период 2018-2022 г.г.» | всего | 1500,0 | 3000,0 | 3000,0 | 600,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 800,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 700,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.1. | Мероприятия Программы: Проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, направленных на недопущение затопления с. Новосельского, расположенного на береговой линии озера Ханка путем откачки воды в Нагорном канале Новосельской оросительной системы в с. Новосельское | всего | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 600,0 | 600,0 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 800,0 | 2400,0 | 2400,0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 200,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 1.2. | Мероприятия Программы:  Проведение проектно-изыскательских работ по обустройству ручья Безымянный | всего | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |